# নোট শীট

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

উইং/শাখা: [ ]

নথি নং: [ ]

তারিখ: [ ]

বিষয়: বিএসটিআই'র অটোমেশন সফটওয়্যার (e-Application Management System)-এর বর্তমান অবস্থা এবং Orange Business Development Ltd. কর্তৃক দাখিলকৃত "BSTI 2.0" প্রস্তাবনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখার ফোকাল পয়েন্টগণের সমন্বয়ে সভা আহ্বান প্রসঙ্গে।

০১। পটভূমি। বিএসটিআই'র সেবাসমূহ বর্তমানে একাধিক পৃথক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- সনদ/টেস্ট রিপোর্ট প্রস্তুতের QR কোড সফটওয়্যার

- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বিলিং সফটওয়্যার

- ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

- মান (স্ট্যান্ডার্ড) বিক্রয় সফটওয়্যার

- হাজিরা ব্যবস্থাপনা (Alo Attendance)

এসব সফটওয়্যারের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই এবং সেবাগ্রহীতাগণ এগুলোতে সরাসরি যুক্ত নন। ফলে আবেদন গ্রহণ থেকে সনদ প্রদান পর্যন্ত অধিকাংশ কাজ এখনো হাতে-কলমে সম্পন্ন হয়। এ প্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেখানে:

- সেবাগ্রহীতা ঘরে বসে আবেদন করবেন;

- বিএসটিআই'র সংশ্লিষ্ট সকল উইং ও ডেস্কে আবেদনটি অনলাইনে প্রক্রিয়া হবে;

- সেবাগ্রহীতা অনলাইনে সনদ সংগ্রহ করবেন;

- একই সাথে মানবসম্পদ, বেতন, হিসাব, ইনভেন্টরি, হাজিরা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমও স্বয়ংক্রিয় হবে।

০২। প্রথম পর্যায় (BSTI 1.0)। ২০২৪ সালে USAID-এর অর্থায়নে পরিচালিত Bangladesh Trade Facilitation (BTF) প্রকল্প বিএসটিআই'র অটোমেশন কার্যক্রমে সহায়তার প্রস্তাব দেয়। এর ধারাবাহিকতায়:

- ২৬/০৫/২০২৪ তারিখে বিএসটিআই'র সভাকক্ষে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- জুন ২০২৪-এ উইংভিত্তিক চাহিদা সংগ্রহ করা হয়।

- আগস্ট–সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ উইংভিত্তিক ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

- বিটিএফ সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান Orange Business Development Ltd. (OrangeBD)-কে নিয়োগ দেয়। চুক্তিটি বিটিএফ ও OrangeBD-এর মধ্যে, প্রায় ৯১ লক্ষ টাকায়; মেয়াদ ১২/০১/২০২৫ থেকে ৩১/০৭/২০২৬। বিএসটিআই এ চুক্তির পক্ষ ছিল না।

- ০২/০১/২০২৫ তারিখে বিএসটিআই'র সভাকক্ষে কিক-অফ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০৩। বর্তমান অবস্থা। প্রথম পর্যায়ে নিম্নোক্ত ৫টি সেবা চালু হয়েছে:

- সিএম লাইসেন্স (শুধু নতুন নিবন্ধন)

- মানবসম্পদ (HR)

- বেতন (Payroll)

- পিসিআর

- মান বিক্রয়

২৩টি অফিস সিস্টেমে যুক্ত আছে, তবে প্রধান কার্যালয়ের অর্গানোগ্রামের অধীনে। সিস্টেমটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)-এর সার্ভারে হোস্ট করা। সোর্স কোড OrangeBD-এর নিকট সংরক্ষিত।

তাড়াহুড়ো করে চালু করায় প্রথম পর্যায়ে কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে:

- (ক) সিএম আবেদনের নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন রসায়ন/পদার্থ পরীক্ষণ উইং হাতে-কলমে প্রস্তুত করে সিস্টেমে আপলোড করে; ল্যাবরেটরি কার্যক্রম সিস্টেমের অংশ নয়।

- (খ) বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব কর্মপ্রবাহ (workflow) এখনো চালু হয়নি।

- (গ) সেবাগ্রহীতা ও কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়েবসাইট ও লগইন রয়েছে।

- (ঘ) অনলাইনে মান ক্রয় এবং সিএম আবেদনের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই।

০৪। বিটিএফ প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী অবস্থা। বিটিএফ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ০১/০৮/২০২৬ থেকে বিএসটিআই ও OrangeBD-এর মধ্যে কোনো চুক্তি নেই। তবুও OrangeBD চালু সেবাগুলোর কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

তবে চুক্তি না থাকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এখনো নির্ধারিত হয়নি:

- সেবার মান ও সাড়া দেওয়ার সময় (SLA)

- তথ্য (data) ও সোর্স কোডের মালিকানা

- ব্যাকআপ ব্যবস্থা

- ভবিষ্যৎ হস্তান্তর পদ্ধতি

উল্লেখ্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন (Payroll) এই সিস্টেমের মাধ্যমে প্রক্রিয়া হচ্ছে। তাই বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

০৫। OrangeBD-এর প্রস্তাবনা (BSTI 2.0)। বিএসটিআই প্রশাসনের নির্দেশনায় OrangeBD সকল উইং থেকে চাহিদা সংগ্রহ করে ৩০৩ পৃষ্ঠার একটি System Requirements Specification (SRS) প্রস্তুত করেছে। এর ভিত্তিতে ২১/০৯/২০২৬ তারিখের পত্রে প্রতিষ্ঠানটি ৩৩টি সেবা পর্যায়ক্রমে চালু ও রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করেছে। ৩৩টি সেবার মধ্যে রয়েছে:

- মানবসম্পদ, বেতন, হিসাব ও মামলা ব্যবস্থাপনা

- সিএম (বাধ্যতামূলক, স্কোপ, হালাল)

- রসায়ন ও পদার্থ পরীক্ষণ

- এমএসসি, পিসিআর

- মেট্রোলজির লাইসেন্স ও ক্যালিব্রেশন সেবাসমূহ

- মোবাইল কোর্ট ও সার্ভেইল্যান্স

প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ (মূল্য ভ্যাট ও কর ব্যতীত):

| খাত | সময়কাল | অংকের পরিমাণ (টাকা) |
| --- | --- | --- |
| পর্যায়ক্রমে সেবা চালু (Rollout) | আগস্ট ২০২৬ – ডিসেম্বর ২০২৯ | ১১,১৬,৬৫,০০০ |
| রক্ষণাবেক্ষণ (৩৩টি সেবা) | জানুয়ারি ২০৩০ – ডিসেম্বর ২০৩১ | ৭,৫২,৪০,০০০ |
| মোট | ৫ বছর ৫ মাস | ১৮,৬৯,০৫,০০০ |

- মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি: যতগুলো সেবা চালু থাকবে, প্রতি সেবার জন্য মাসিক হারে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। প্রতি সেবার মাসিক হার:

  - ২০২৬ সালের অবশিষ্ট সময়ে ৬৫,০০০ টাকা

  - ২০২৭ সালে ১,৮০,০০০ টাকা

  - ২০২৮ সালে ১,৫৫,০০০ টাকা

  - ২০২৯ সালে ১,৩০,০০০ টাকা

  - রক্ষণাবেক্ষণকালে ৯৫,০০০ টাকা

- বছরভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যয়:

  - ২০২৬ সালে প্রায় ০.১৬ কোটি

  - ২০২৭ সালে ২.০৫ কোটি

  - ২০২৮ সালে ৪.০০ কোটি

  - ২০২৯ সালে ৪.৯৫ কোটি

  - ২০৩০ ও ২০৩১ সালে প্রতি বছর ৩.৭৬ কোটি টাকা

- অর্থের উৎস ও ক্রয় বিধি: দাতা সংস্থার অর্থায়ন না থাকায় এ ব্যয় বিএসটিআই'র নিজস্ব রাজস্ব থেকে নির্বাহ করতে হবে। এ কারণে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালা (PPA/PPR) পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে।

০৬। প্রাথমিক পর্যালোচনা। প্রস্তাবনা ও SRS প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইতিবাচক দিক:

- SRS-এ প্রায় সকল উইংয়ের সেবা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- অর্থ পরিশোধ চালু সেবার সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত।

- সার্ভার সরকারি অবকাঠামোতে (BCC) রয়েছে।

তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন:

- (ক) চুক্তির শর্তাবলি। প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়ে কোনো শর্ত নেই:

  - সোর্স কোড ও তথ্যের মালিকানা

  - কোনো সেবাকে কখন "চালু" গণ্য করা হবে (গ্রহণযোগ্যতা যাচাই)

  - সেবার মান (SLA) ও জরিমানা

  - পরিবর্তন অনুরোধের (change request) মূল্য

  - ২০৩১ সালের পরবর্তী ব্যবস্থা ও হস্তান্তর

- (খ) সেবার সংখ্যা। ৩৩টি সেবার মধ্যে প্রায় ১২টি একই সেবার নবায়ন বা ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি সংস্করণ। উদাহরণ: সিএম বাধ্যতামূলক নতুন/নবায়ন/ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্তি। SRS-এ এগুলোর বর্ণনা ৯০–৯৮% অভিন্ন, অথচ প্রতিটির জন্য পূর্ণ সেবার হারে মূল্য ধরা হয়েছে। বাস্তবে স্বতন্ত্র কর্মপ্রবাহের সংখ্যা প্রায় ২১টি।

- (গ) প্রথম পর্যায়ের ঘাটতির পুনরাবৃত্তি।

  - SRS-এ সিএম বাধ্যতামূলক সেবার সাথে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সংযোগ বর্ণিত হয়নি।

  - বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মপ্রবাহ খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে।

  - ২০২৫ সালে এমএসসি উইং কর্তৃক উত্থাপিত সনদ স্থগিত/বাতিল ও সার্ভেইল্যান্স অডিট এবং মেট্রোলজির আমদানি ছাড়পত্র বিষয়ক চাহিদা এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

- (ঘ) পরিধির বাইরে থাকা বিষয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ৩৩টি সেবার মধ্যে নেই:

  - ইনভেন্টরি

  - হাজিরা

  - মান প্রণয়ন কার্যক্রম

  - জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাই

  - বিদ্যমান সফটওয়্যার থেকে তথ্য স্থানান্তর (data migration)

এছাড়া ক্রমিক ২২ ও ২৩-এর সেবা পরিবর্তন করে মেট্রোলজি ডিলার লাইসেন্স ও মান বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু SRS-এ এ দুটির কোনো বর্ণনা নেই।

- (ঙ) অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সাথে তুলনা। প্রস্তাবিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মাসে ৩১.৩৫ লক্ষ টাকা। তুলনামূলক উদাহরণ:

  - প্রায় ১৯,০০০ সরকারি অফিসে ব্যবহৃত ডি-নথির রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (২০২১–২৩, ই-জিপি'তে প্রকাশিত) মাসিক প্রায় ২২.৫৮ লক্ষ টাকা।

  - ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-নামজারির রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি মাসিক প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা।

  - বিসিক-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিসে উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পৃথক ব্যয় নেই; প্রতি আবেদনে ১০০–২৩০ টাকা হারে ফি দেওয়া হয়।

বিস্তারিত তুলনা সংযুক্তি-গ-তে দেওয়া হলো।

- (চ) ক্রয় পদ্ধতি ও বাজেট। প্রায় ১৮.৬৯ কোটি টাকার বহুবছর মেয়াদি ব্যয়ের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করা প্রয়োজন:

  - পিপিআর অনুযায়ী উপযুক্ত ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদন কর্তৃপক্ষ

  - প্রতি অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ

০৭। সভার প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি।

- (ক) সংশ্লিষ্ট উইংয়ের কর্মপ্রক্রিয়া SRS-এ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, এবং ঘাটতিসমূহ কী। প্রত্যেক ফোকাল পয়েন্ট লিখিত মতামত দেবেন।

- (খ) চালু ৫টি সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে OrangeBD-এর সাথে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। এতে সোর্স কোড ও তথ্যের মালিকানা, ব্যাকআপ, BCC সার্ভারে বিএসটিআই'র প্রবেশাধিকার এবং SLA অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- (গ) BSTI 2.0 প্রস্তাবনা বিষয়ে সুপারিশ:

  - হুবহু গ্রহণ;

  - সংশোধনসহ গ্রহণ (যেমন: একই ধরনের সেবাগুলো একত্রে গণনা করা, ধাপে ধাপে গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ, প্রয়োজনীয় শর্ত সংযোজন); অথবা

  - বিকল্প পদ্ধতি (যেমন: আবেদনপ্রতি ফি-ভিত্তিক মডেল)।

- (ঘ) অর্থের উৎস, বাজেট সংস্থান ও ক্রয় পদ্ধতি।

- (ঙ) পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য একটি কারিগরি/মূল্যায়ন কমিটি গঠন এবং সময়সূচি নির্ধারণ।

০৮। প্রস্তাব। উপর্যুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে একটি সভা আহ্বান করা যেতে পারে:

- সময় ও স্থান: [তারিখ], [সময়], [স্থান] (বিএসটিআই'র সভাকক্ষ)

- সভাপতি: [মহাপরিচালক মহোদয় / পরিচালক (প্রশাসন)]

- অংশগ্রহণকারী: পরিচালক (প্রশাসন), উপপরিচালক (প্রশাসন-১) এবং সংশ্লিষ্ট উইং/শাখার ১১ জন ফোকাল পয়েন্ট (তালিকা সংযুক্তি-ঘ)

- প্রস্তুতি: সভার পূর্বে প্রত্যেক ফোকাল পয়েন্ট SRS-এর নিজ উইং সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যালোচনা করে লিখিত মতামতসহ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

- OrangeBD-এর উপস্থিতি: প্রয়োজনে পরবর্তী পর্যায়ে OrangeBD-এর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। তবে প্রথম সভায় বিএসটিআই'র অভ্যন্তরীণ মতামত নির্ধারণ করাই উদ্দেশ্য।

এ লক্ষ্যে একটি অফিস স্মারকের খসড়া অনুমোদনের জন্য সংযুক্ত করা হলো।

০৯। বর্ণিত অবস্থায়, অনুচ্ছেদ-০৮ অনুযায়ী সভা আহ্বান এবং সংযুক্ত অফিস স্মারক জারির বিষয়ে সদয় অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হলো।

[স্বাক্ষর]

[নাম]

[পদবি]

# সংযুক্তি

- ক। OrangeBD-এর ২১/০৯/২০২৬ তারিখের পত্র ও আর্থিক প্রস্তাবনা (Financial Proposal V4)

- খ। BSTI 2.0 System Requirements Specification (SRS), ৩০৩ পৃষ্ঠা (ইলেকট্রনিক কপি)

- গ। অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সাথে তুলনামূলক বিবরণী (নিচে)

- ঘ। ফোকাল পয়েন্টগণের তালিকা (নিচে)

- ঙ। অফিস স্মারকের খসড়া (নিচে)

## সংযুক্তি-গ: রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তুলনা

| সিস্টেম | ব্যবহারের পরিধি | মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | উৎস |
| --- | --- | --- | --- |
| ডি-নথি (এটুআই) | প্রায় ১৯,০০০ সরকারি অফিস | প্রায় ২২.৫৮ লক্ষ টাকা | ই-জিপি চুক্তি (২০২১–২৩) |
| ই-নামজারি (ভূমি মন্ত্রণালয়) | সারাদেশের ভূমি অফিস | প্রায় ৩৪.৩৩ লক্ষ টাকা | ই-জিপি চুক্তি (২০২১) |
| মাইগভ (myGov) | জাতীয় সেবা প্ল্যাটফর্ম | ২৩.৭৬ লক্ষ টাকা | OrangeBD-এর উপস্থাপনা |
| বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস | একটি করপোরেশন, বছরে প্রায় ২০,০০০ আবেদন | আবেদনপ্রতি ১০০–২৩০ টাকা (মাসে প্রায় ১.৭–৩.৮ লক্ষ টাকা) | সংশ্লিষ্ট দপ্তর |
| BSTI 2.0 (প্রস্তাবিত, ২০৩০–৩১) | একটি প্রতিষ্ঠান, ২৩টি অফিস | ৩১.৩৫ লক্ষ টাকা | OrangeBD প্রস্তাবনা |

## সংযুক্তি-ঘ: ফোকাল পয়েন্টগণের তালিকা

| ক্রমিক | নাম ও পদবি | উইং/শাখা |
| --- | --- | --- |
| ১ | [ ] | [ ] |
| ২ | [ ] | [ ] |
| ৩ | [ ] | [ ] |
| ৪ | [ ] | [ ] |
| ৫ | [ ] | [ ] |
| ৬ | [ ] | [ ] |
| ৭ | [ ] | [ ] |
| ৮ | [ ] | [ ] |
| ৯ | [ ] | [ ] |
| ১০ | [ ] | [ ] |
| ১১ | [ ] | [ ] |

## সংযুক্তি-ঙ: অফিস স্মারকের খসড়া

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

১১৬-ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

স্মারক নং: [ ]

তারিখ: [ ]

অফিস স্মারক

বিষয়: বিএসটিআই'র অটোমেশন সফটওয়্যারের বর্তমান অবস্থা ও "BSTI 2.0" প্রস্তাবনা পর্যালোচনা বিষয়ক সভা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী [তারিখ], [বার], [সময়] ঘটিকায় বিএসটিআই'র [সভাকক্ষ]-এ [সভাপতির পদবি] মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো:

- পরিচালক (প্রশাসন)

- উপপরিচালক (প্রশাসন-১)

- সংযুক্ত তালিকাভুক্ত ফোকাল পয়েন্টগণ

সভার পূর্বে ফোকাল পয়েন্টগণ সংযুক্ত SRS-এর নিজ উইং সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যালোচনা করবেন। কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে অসংগতি, ঘাটতি ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী উল্লেখ করে লিখিত মতামতসহ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

আলোচ্যসূচি:

১. চালু সফটওয়্যারের বর্তমান অবস্থা ও অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা।

২. BSTI 2.0 SRS-এ উইংভিত্তিক চাহিদার প্রতিফলন।

৩. OrangeBD-এর আর্থিক প্রস্তাবনা গ্রহণ, সংশোধন বা বিকল্প পদ্ধতি বিষয়ে মতামত।

৪. অর্থের উৎস, ক্রয় পদ্ধতি ও পরবর্তী করণীয়।

৫. বিবিধ।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

[স্বাক্ষর]

[নাম]

[পদবি]

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক (প্রশাসন), বিএসটিআই, ঢাকা।

২. উপপরিচালক (প্রশাসন-১), বিএসটিআই, ঢাকা।

৩–১৩. [ফোকাল পয়েন্টগণ]

১৪. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৫. অফিস কপি।